湖南环境生物职业技术学院文件

湘环院字〔2016〕102号

关于印发《湖南环境生物职业技术学院“十三五”基本建设规划》的通知

各处室（部、办、所）、二级学院：

现将《湖南环境生物职业技术学院“十三五”基本建设规划》印发给你们，请认真执行。

湖南环境生物职业技术学院

2016年12月14日

湖南环境生物职业技术学院“十三五”基本建设规划

根据《湖南环境生物职业技术学院“十三五”事业发展规划纲要》精神，结合我院教育基本建设现状，特制定 “十三五”基本建设规划。

一、“十二五”的成就与问题

㈠成就

经过四十年的建设与发展，我院现有校园占地面积805736㎡，现有建筑总面积411232㎡，其中，学生宿舍面积102662㎡，食堂面积18028㎡，教师宿舍7378㎡，教学楼63170㎡，教学行政用房251381㎡，图书馆19235㎡。“十二五”期间，新建学生宿舍2100㎡，教学楼20000㎡，学生食堂9700㎡；自筹经费670万元接通了自来水，解决了用水难题；校园边界围墙基本建成；学院办学条件逐步改善，校园校舍与办学规模相适应，达到了普通高等学校基本办学条件指标要求；建设了重点实训基础项目，改善了我院实训条件，为培养动手能力强的应用型技术人才提供了物质保障。

㈡主要问题

1.资源布局不合理，南校区教学用房充裕，学生宿舍数量不足，校区面积小，学生活动空间非常有限，北校区校园面积较大，但办公用房、教学用房和学生宿舍生均数量不足。

2.北校区图书馆、实验楼规模偏小、布局不够合理，与实际需要存在一定差距。

3、经贸类专业实训场所不够完善，需进一步扩建。

4、学院远离市区，交通不便。

二、“十三五”指导思想及目标

㈠指导思想

根据《湖南环境生物职业技术学院“十三五”事业发展规划》精神，学院教育基本建设规划要坚持“适应需要、适度超前、量入为出、突出重点、优先教学”的原则，积极争取各级政府和上级主管部门的支持，多方筹措建设资金，以保证教学和学生生活需求为重点，统筹兼顾，确保办学规模和教育基本建设同步发展。

㈡目标

“十三五”期间学院重点完成北校区校园规划设计，新建学生公寓5栋、图书馆、医务楼、实训场地、湘环路、校大门、十二兽首文化教育暨生态养殖基地、南冲塘景观、园林教学楼与林业培训楼之间广场、生态绿化技术产业园等项目建设，改造主要路网等。到2020年，学生宿舍总面积不低于13万㎡，教学行政用房（教学及辅助用房+行政办公用房）面积达到26万㎡。

三、“十三五”主要任务及措施

㈠主要任务（见表1）

表1 “十三五”期间基本建设主要任务

| 计划实施年份 | 建设项目名称 | 规划建筑面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 学生事务服务中心 | 2000 (改建) |
|  | 湘环路 | 市政府投资(新建) |
|  | 医务楼 | 700(新建) |
|  | 培训学员学生宿舍 | 9000(新建) |
|  | 路网改造 | 10000 (改建) |
|  | 校园沥青路面改造 | 20000 (改建) |
| 2017 | 北校区整体校园规划 | 600300 |
|  | 图书馆 | 29000(新建) |
|  | 学生公寓2栋 | 7200(新建) |
|  | 新校大门(邻湘环路) | 2000(新建) |
|  | 校大门广场 | 2000(新建) |
|  | 路网改造 | 5000(新建) |
|  | 园林教学楼与林培楼间广场、南冲塘景观改造 | 20000(新建) |
|  | 十二兽首文化教育暨生态养殖基地 | 33350(新建) |
|  | 生态绿化技术产业园 | 66700(新建) |
| 2018 | 湿地试验研究中心 | 7000(新建) |
| 2019 | 学生公寓2栋 | 8000(新建) |
|  | 生态文化教育宣传展示中心 | 10000(新建) |
| 2020 | 商贸大楼 | 9000(新建) |

㈡主要措施

1.实施途径。一是通过对现有教学设施改扩建，完善有关教学功能，总计32000㎡；二是通过新建有关教学设施，增加有关教学功能，总计208950㎡。

2.加强领导。成立建设领导小组和监督小组，强化领导作用和监督作用，确保基本建设工作顺利进行及风清气正。

3.制度保障。完善各项管理制度，严格管理制度，使校园基本建设、物资采购、使用等各项管理科学化、规范化。

4.经费保障。基本建设项目投资总计50400万元，其中，学院自筹建设资金32400万元，省教育厅、省林业厅基建拨款9000万元，争取等其他渠道筹措9000万元，每个项目投资预算见表2。

表2 “十三五”期间基本建设项目投资预算

| 项目名称 | 建设时间 | 建筑面积（㎡） | 投入经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生事务服务中心 | 2016 | 2000 | 300 |
| 湘环路 | 2016 | 1.4km | 市政府投资 |
| 医务楼 | 2016 | 700 | 140 |
| 培训学员学生宿舍 | 2016 | 9000 | 1500 |
| 路网改造 | 2016—2017 | 10000 | 1000 |
| 校园沥青路面改造 | 2016—2020 | 20000 | 1500 |
| 北校区整体校园规划 | 2016 | 600300 | 300 |
| 图书馆 | 2017—2019 | 29000 | 25000 |
| 学生公寓 | 2016—2018 | 24200 | 5800 |
| 新校大门（邻湘环路） | 2017 | 2000 | 150 |
| 校大门广场 | 2017—2018 | 2000 | 350 |
| 园林教学楼与林培楼间广场、南冲塘景观改造 | 2017—2018 | 20000 | 1000 |
| 十二兽首文化教育暨生态养殖基地 | 2017—2018 | 33350 | 2000 |
| 生态绿化技术产业园 | 2017—2018 | 66700 | 3000 |
| 湿地试验研究中心 | 2018—2020 | 7000 | 200 |
| 生态文化教育宣传展示中心 | 2019—2020 | 10000 | 3000 |
| 商贸大楼 | 2020 | 9000 | 2160 |

四、规划预期效益

到“十三五”期末，学院完成规划建设项目，困扰学院持续发展的问题将得到根本改变，学院教学资源将得到进一步优化，布局将更趋合理，环境更加优美，学院硬件设施基础更加夯实，为人才培养提供更好的物质保障和育人环境。

湖南环境生物职业技术学院党政办公室       2016年12月14日印发